TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

.....Yılı

… Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Erdal AKYÜZ

Araştırma Önerisinin Başlığı: Yapay Zeka Destekli Proje Yönetim Sistemi

Danışmanın Adı Soyadı: Öğr. Gör. Dr. Mahmut KASAP

Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: TUSAŞ

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet Bu projenin özgün değeri, karmaşık proje yönetim araçlarının hiyerarşik görev yapısını minimalist bir arayüzle sunması ve Google Gemini API kullanarak görev içi sohbetlerinden durum özetleri üretebilmesidir. Sistem; Spring Boot, React ve PostgreSQL ile geliştirilecektir. Rol Tabanlı Erişim Kontrolü ve anlık form doğrulaması ile veri bütünlüğü sağlanacaktır. Proje, küçük ekipler için öğrenmesi kolay, güvenli ve yapay zeka destekli yenilikçi bir alternatif oluşturmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Minimalist Tasarım, Spring Boot, React

- ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Mevcut proje yönetim platformları güçlü hiyerarşik veya esnek görsel yapılar sunsa da, ekip içi iletişim ve görev geçmişlerinin analizi konusunda yetersiz kalmaktadır. Literatür incelendiğinde, Büyük Dil Modellerinin genellikle kod yazımı gibi teknik görevlerde kullanıldığı; ancak yönetim faaliyetlerinde ve iletişim özetlemede kullanımına dair belirgin bir araştırma boşluğu bulunduğu görülmektedir ``. Bu projenin bilimsel niteliği, literatürdeki bu yönetimsel boşluğu hedef almasıdır. Proje; hiyerarşik görev modelini minimalist bir arayüzle sunarken, sisteme entegre edilen Google Gemini API sayesinde görev içi sohbet geçmişini analiz edip özetler üreterek benzerlerinden tamamen ayrışmaktadır. Ayrıca bu yenilikçi mimari, Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı'nda vurgulanan yapay zeka entegreli yerli yazılım ürünleri geliştirme vizyonuna `` doğrudan bilimsel ve pratik bir katkı sağlamaktadır.

  - Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu projenin temel amacı; küçük ekipler için öğrenmsi kolay, yapay zeka destekli yenilikçi bir Proje Yönetim Sistemi geliştirmektir. Bu amaca ulaşmak için uygulamanın gerçekleştireceği temel hedefler şunlardır: - Güvenlik ve Yapı: Proje Yöneticisi ve Üyesi rollerini ayıran yetki kontrolü ile anlık form doğrulama sisteminin kurulması. - Hiyerarşik Görev Yönetimi: İşlerin Proje > Epik > Görev kırılımında organize edilmesi. - Çevik İş Akışı: Sürükle-bırak özellikli Kanban/Scrum panolarının ve detaylı filtrelenebilen iş birikimi (backlog) listelerinin geliştirilmesi. - Bağlamsal İletişim: Kullanıcıların doğrudan gerçek zamanlı tartışabileceği senkronize mesajlaşma. - Raporlama: Proje verilerinin sunumlar için PDF formatlarında dışa aktarılması. - Yapay Zeka Entegrasyonu: Google Gemini API kullanılarak, sistemdeki sohbet geçmişlerinden durum özetlerinin üretilmesi.

- YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Bu araştırma projesi bir web uygulaması olarak tasarlanmıştır. Geliştirme platformu olarak mobil uygulama yerine web tercih edilmesinin temel nedeni; sürükle-bırak destekli Kanban panolarının, geniş rapor tablolarının ve karmaşık görev hiyerarşilerinin yönetilebilmesi için geniş ekran alanına ihtiyaç duyulması ve herhangi uygulama indirmeye gerek kalmadan web üzerinden erişilebilmesidir Sistemin mimarisinde kullanılacak teknolojiler ve seçim nedenleri şunlardır: - Backend - Spring Boot: Güçlü yetkilendirme ve WebSocket üzerinden eşzamanlı mesajlaşma altyapısını en stabil şekilde sunduğu için seçilmiştir. Alternatif olarak Node.js veya Django değerlendirdi, ancak Java'nın kurumsal standartlardaki veri güvenliği ve nesne yönelimli yapısı nedeniyle Spring Boot tercih edilmiştir. - Frontend - React.js: Kanban panosundaki sürükle-bırak dinamiklerini ve çift katmanlı anlık form doğrulamalarını en verimli şekilde yönetebildiği için seçilmiştir. Alternatifleri olan Angular ve Vue.js'e kıyasla daha hafif ve esnek bir bileşen mimarisi sunması belirleyici olmuştur. - Veritabanı - PostgreSQL: İşlerin "Proje > Epik > Görev" şeklindeki ilişkisel hiyerarşisini en güvenilir şekilde modelleyebilmek için seçilmiştir. Alternatif olan NoSQL (MongoDB) veritabanlarına kıyasla veri bütünlüğünü daha sıkı korumaktadır. Diğer alternatif olarak MS Sql’e kıyasla açık kaynak yazılım olduğu için hem daha güvenli hem de herhangi lisans almaya gerek kalmadan production uygulamalarda kullanılabilir. - Yapay Zeka - Google Gemini API: Doğal dil işleme ve özetleme kapasitesi çok yüksek olduğu ve yeni "Spring AI" eklentisi ile arka uç sistemine kolayca entegre edilebildiği için projeye dahil edilmiştir.

- PROJE YÖNETİMİ

  - Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı “Çalışma Takvimi” doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

| Tarih Aralığı | Faaliyetler** | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği | Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Hafta | Temel Kurulumlar: Spring Boot ve React projelerinin ayağa kaldırılması. pgAdmin üzerinden PostgreSQL veritabanı bağlantılarının yapılması ve mimari yapının (MVC) oluşturulması. | Erdal Akyüz | Uygulama iskeletinin hatasız derlenmesi ve veritabanı bağlantısının aktif olması Projenin geliştirileceği altyapının başarıyla kurulmasını sağlar. (%5) |
| 2.Hafta | Güvenlik: Spring Security ile kullanıcı giriş ve kayıt özellikleri eklenmesi. React tarafında giriş ekranlarının tasarlanması. | Erdal Akyüz | Kullanıcı giriş ve kayıt ekranlarının Spring Security ile frontend entegrasyonu yoluyla test edilmesi. Veri girişi ve temel oturum akışını güvence altına alır. (%10) |
| 3.Hafta | Veri Doğrulama: Spring Boot tarafında backend validasyonlarının yazılması. React ile anlık form hata bildirimlerinin tamamlanması. | Erdal Akyüz | Boş veya hatalı form gönderimlerinin sistem tarafından reddedilmesi. Veritabanına hatalı veri girişini engelleyerek kararlılığı artırır. (%5) |
| 4.Hafta | Hiyerarşik Model : Proje, Epik, Görev yapısının PostgreSQL ve JPA/Hibernate ile tablolarının oluşturulması ve temel CRUD özellikleri eklenmesi. | Erdal Akyüz | Hiyerarşik verilerin veritabanına eksiksiz kaydedilip okunabilmesi. Proje yönetiminin veri organizasyonunu çalışır hale getirir. (%10) |
| 5.Hafta | Görevler ve Filtreleme: React arayüzünde Backlog ekranının geliştirilmesi. Görevleri kişiye, statüye ve projelere göre ayıklayacak dinamik filtreleme | Erdal Akyüz | Görevlerin istenilen kriterlere göre filtrelenebilmesi. Kullanıcı deneyimini artırır ve iş takibini kolaylaştırır. (%10) |
| 6.Hafta | Panolar : Sürükle-bırak özellikli Kanban Board arayüzünün React üzerinde geliştirilmesi. Kart hareketlerinin backend'de anında güncellenmesi. | Erdal Akyüz | Görev kartlarının sütunlar arası taşınıp durumunun veritabanında güncellenmesi. Çevik proje yönetiminin görsel temelini oluşturur. (%15) |
| 7.Hafta | Senkronize Chat : Spring Boot WebSockets altyapısının kurulması. Proje bazlı anlık mesajlaşma ekranlarının arayüze bağlanarak test edilmesi. | Erdal Akyüz | Çift yönlü mesaj iletiminin sayfa yenilenmeden anında gerçekleşmesi. Ekip içi eşzamanlı iletişimi ve işbirliğini sağlar. (%10) |
| 8.Hafta | Raporlama: OpenPDF ile proje raporlarının PDF formatında indirilmesini sağlayan uç noktaların tamamlanması. | Erdal Akyüz | Görev tablolarının formatlı olarak PDF şeklinde indirilebilmesi Projenin raporlanma ihtiyacını karşılar. (%10) |
| 9.Hafta | Yapay Zeka: spring-ai-starter-model-google-genai kullanılarak Google Gemini API bağlantısının yapılması. Bir prompt ile sistemdeki verilerin okunarak yapılandırılmış özetlere dönüştürülmesi. | Erdal Akyüz | Yapay zekanın sohbet geçmişini okuyarak yapılandırılmış anlamlı bir özet metni üretmesi. Araştırmanın özgün değerini ve yenilikçi yönünü kanıtlar. (%20) |
| 10.Hafta | Birim Testleri: Spring Boot arka ucu için JUnit kullanılarak testlerin yazılması. | Erdal Akyüz | Sistemin hatasız çalışması ve arayüzün akıcılığının doğrulanması. Uygulamanın kararlılığını netleştirir. (%5) |

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı,  ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

  - Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu’nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

| En Önemli Riskler | Alınacak Tedbirler (B Planı) |
| --- | --- |
| Google Gemini API'nin sohbet geçmişlerini özetlerken yanlış/uydurma bilgi üretmesi veya karmaşık Türkçe bağlamları analiz edememesi ``. | Modele gönderilen promptlar sınırlandırılacak ve katı yönergeler eklenecektir ``. Sorun aşılamazsa, yapay zekanın otonom yorum yapması engellenip sadece kronolojik maddeleme yapması sağlanacaktır. |
| React üzerinde geliştirilecek Kanban panosunda, görev kartlarının sütunlar arası taşınması sırasında durum yönetiminin karmaşıklaşarak arayüzde donmalara yol açması. | Harici ve ağır sürükle-bırak kütüphaneleri yerine doğrudan HTML5'in yerleşik sürükle-bırak API'si kullanılacaktır ``. Arayüz yine de akıcı olmazsa, durum değişiklikleri kart içi basit açılır menüler ile yapılacaktır. |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

| Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.) | Projede Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| Gazi Üniversitesi TUSAŞ-Myo Bilgisayar Laboratuvarı ve Donanımları | Kaynak araştırması / Not alma |
| Gazi Üniversitesi TUSAŞ-Myo İnternet Ağı | Kaynak araştırması / Not alma |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

- ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

| Çıktı, Etki ve Kazanımlar | Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar) |
| --- | --- |
| Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.) |  |
| Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb. ) | Üniversite araştırma takımları ve öğrenci kulüpleri için ticari lisans gerektirmeyen, yapay zeka destekli tam işlevsel bir yazılım prototipi ortaya konacaktır |
| Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.) |  |

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

6. EKLER

EK-1:  KAYNAKLAR